
预算编制说明

工程名称：文甲集散广场休闲中心项目
	工程概况
建设地点：莆田市。

工程专业：园林建筑、园林建筑中的安装工程。

合同工期：/ 天；工程质量等级：合格工程。
招标范围：文甲集散广场休闲中心项目的施工内容。

工程特征：

建筑面积： / 。 

层数及檐口高度： / 。

结构质式： / 。

基础类型： / 。

混凝土情况：/。

编制范围
根据福建华创联合建设开发集团有限公司提供文甲集散广场休闲中心项目的施工图纸，专业范围包括包含园建、水电改造等，具体范围如下：
1.不含三通一平。
编制依据
根据福建华创联合建设开发集团有限公司提供文甲集散广场休闲中心项目的图纸。

招标文件：/编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。
地质勘察报告：无。
计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则。

预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）（及现行补充或调整文件（截止2025年12月29日）。

费用定额：：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）及现行补充调整文件（截止2025年11月29日）。其中，暂列金额：/元；专业工程暂估价：/；甲供材料费：无。
人材机价格：

（1）人工费指数：按2017年定额人工费，人工费调整按莆建管[2023]19号规定人工费调整系数为1.1965计取。
（2）施工机械台班价格（不含税）：《福建省2019年3季度机械台班单价》及闽建筑[2022]1号文。
（3）材料设备价格（不含税）：莆田2025年11月份材料综合价格、定额基期价格、市场询价。

其他：/。

取费标准

⒈项目类别：园林建筑、园林建筑中的安装工程；
⒉缩短定额工期措施费：无；
⒊优质工程增加费：无，合格工程；

⒋总承包管理费率：无；

⒌税率：9%。

施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

土方工程：/。

桩基工程：/。
混凝土模板及支架：/。
脚手架：/。
施工排水、降水：/。
垂直运输：/。
大型机械设备进出场及安拆：/；大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无。
基坑支护工程拆除：无。
材料二次搬运：/。
⒑非夜间施工照明费：未考虑。

⒒工程排污费：未计算。
⒓现场防尘喷雾措施费:/。
⒔其他：未考虑。
材料设备品牌及甲供材料
控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

招标人要求的品牌

取定品牌
备注

/
/
/
/
甲供材料一览表
材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

/
/
/
/
/
经市场询价的材料设备：    小品、照明灯、成品商铺等     。
本项目补充的工程量清单

项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量计算规则
工程内容
/

/

/

/

/

/

其他需要的说明

根据建设单位回复，土方、石渣及垃圾外运，运距按3km计取。

根据建设单位回复，钢结构运距按10km计取。

根据设计回复，展示牌广告内容计入预算。

根据设计回复，成品缝隙式排水沟，材质为合成树脂+不锈钢。

根据设计回复，阀门井详图集05S502-页16。

根据设计明确，钢构件仅焊接处需要防火涂料。

根据设计回复，碎拼花岗岩为40mm厚。

根据设计回复，表面图案喷漆采用热熔漆。

彩色沥青路面按彩色沥青计取。

彩色沥青路面喷漆改色，按沥青防水涂料计取，结算按实调整。

配电箱Aljg电源引自临近380V电源(具体路径现场确定)YJV-5X10/PVC40-FC，暂时按50米计入本次预算，结算按实。

集装箱移除，暂按现场签证1台班计取，结算按实调整。

给排水管道开挖未体现需要破除路面，均暂按泥土路面计取，结算按实调整。

排水管道开挖及回填，图纸仅示意，沟槽底宽、高度暂按0.7m、0.9m计取，管道砂垫层基础暂按0.1m计取，结算按实调整。

雨水口篦子按铸铁考虑，结算按实调整。

廊架一展示牌广告内容由业主另行确定，暂不计取，结算按实调整。


PAGE  

