附件1

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 投资额/万 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湄洲岛污水综合治理工程（修复二期） | 开展东环路、西环路、崇福路、灵慧路等2016年前建设污水管网清淤检测及修复20公里（包含污水厂进水末端南部区域约800米污水主干管修复） | 2000 | 2026年12月底 |
| 2 | 湄洲岛污水综合治理工程（污水厂污水处理规模提升项目） | 采购并安装第二组5000吨配套设备 | 500 | 2025年6月底 |
| 3 | 湄洲岛污水综合治理工程（污水厂配套设施建设项目） | 完善污水厂标准化化验室、中控室、机房及办公区等配套设施 | 420 | 2025年12月底 |
| 4 | 湄洲岛自建房三水溯源排查测绘建档项目 | 对全岛近1万栋自建房全面摸清厨房水、洗涤水、卫生间水的接户情况，制作“一户一图”，详细标明“三水”排放情况，并进行电子存档。 | 60 | 2024年12月底 |
| 5 | 湄洲岛乡镇生活污水泵站运维服务项目 | 开展全岛4座污水提升泵站、6座一体化泵井等23座污水处理实施的日常运维 | 606 | 常态化（周期为一年，连续3年） |
| 6 | 湄洲岛乡镇生活污水管网运维项目 | 开展全岛163公里污水主次干管日常维护 | 570 | 常态化（周期为一年，连续3年） |
|  |  | 合计 | 4156 |  |

湄洲岛生活污水治理提质增效行动项目表

附件2

湄洲岛乡镇生活污水治理提升县创建工作领导

小组成员名单

组  长：金文盛 党工委委员、管委会常务副主任

副组长：陈建国 区建交局局长

成  员：范剑武 区建交局副局长

曾亚通 区财金局二级主任科员

黄春强 湄洲镇党委委员、副镇长

林  晖 区计统局副局长

余  锋 区生态资源局生态股负责人

领导小组下设办公室，设在区建设交通局，办公室主任由范剑武同志担任，办公室牵头负责办理领导小组日常工作，统筹协调和指导全区乡镇生活污水治理提升工作，强化治理措施衔接、部门工作协调和项目实施整合，解决工作推进中的重大问题。领导小组成员如有变动，由接替人员自然替补，不再另行发文。